| **Task ID** | **Task Name** | **Assigned To** | **Estimated** | | | **Actual** | | | **Dependency** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duration(days)** | **Start Date** | **Finish Date** | **Start Date** | **Finish**  **Date** | **Duration variance** |
| 1 | Yêu cầu khách hàng và kế hoạch dự án |  | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.1 | Yêu cầu khách hàng | Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.2 | Kế hoạch dự án | Sơn | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.2.1 | Mục tiêu và phương pháp giải quyết | Đại | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.2.2 | Công nghệ sử dụng | Đại | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.2.3 | Lịch trình dự án | Sơn | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.2.4 | Bảng danh sách công việc | Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.3 | Bản kế hoạch quản lý yêu cầu | Sơn | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.3.1 | Phạm vi của đề tài | Đại | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.3.2 | Tài liệu và các kiểu yêu cầu | Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.4 | Thu thập yêu cầu phần mềm | Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.4.1 | Xác định phương pháp thu thập yêu cầu | Sơn,Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 1.4.2 | Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan(STRQ) | Đại, Sơn, Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  | 1.4.1 | Open |
| 1.4.3 | Xác định FEAT từ STRQ | Đại, Sơn, Kiên | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  | 1.4.2, 1.4.1 | Open |
| 1.5 | Product BackLog | Sơn | 0,5 | 09/08/2023 | 10/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2 | Phân tích đặc tả và thiết kế hệ thống | Sơn, Đại,Kiên | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2.1 | Đặc tả yêu cầu phần mềm | Sơn Đại, Kiên | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2.1.1 | Xác định các tác nhân của hệ thống | Sơn, Đại, Kiên | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  | 1.4.2 | Open |
| 2.2 | Đặc tả và phân tích chức năng của hệ thống | Kiên | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  | 1.4.2 | Open |
| 2.3 | Phân tích hệ thống về lớp đối tượng | Sơn | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2.3.1 | Xác định lớp | Đại | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2.3.2 | Biểu đồ lớp | Đại | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 2.4 | Thiết kế Figma | Sơn, Kiên, Đại | 4 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 3 | Lập trình hệ thống | Kiên, Sơn, Đại | 7 | 14/08/2023 | 21/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 3.1 | Front-end | Đại, Sơn | 7 | 14/08/2023 | 21/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 3.2 | Back-end | Kiên | 7 | 14/08/2023 | 21/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 4 | Kiểm thử hệ thống | Sơn, Kiên, Đại | 2 | 21/08/2023 | 23/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 4.1 | Front-end | Kiên | 1 | 21/08/2023 | 22/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 4.2 | Back-end | Sơn, Đại | 1 | 22/08/2023 | 23/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 5 | Đóng gói, triển khai | Kiên, Sơn, Đại | 2 | 23/08/2023 | 25/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 5.1 | Đóng gói | Đại | 1,5 | 23/08/2023 | 25/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 5.2 | Triển khai | Kiên, Sơn | 1 | 23/08/2023 | 24/08/2023 |  |  |  |  | Open |
| 5.3 | Tài liệu hướng dẫn | Kiên | 0,5 | 23/08/2023 | 24/08/2023 |  |  |  |  | Open |