Schedule

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Tài nguyên | Kết quả | Trạng thái |
| 1 | Khảo sát hiện trạng thu thập thông tin | 9/8/2023 | 9/8/2023 | MS Word | Báo cáo hiện trạng | Hoàn thành |
| 2 | Xác định mục tiêu | 9/8/2023 | 9/8/2023 | MS Word | Các mục tiêu hướng tới | Hoàn thành |
| 3 | Đánh giá khả năng thực hiện | 10/8/2023 | 10/8/2023 | MS Word | Bản phân tích tính khả thi | Hoàn thành |
| 4 | Xác lập dự án | 10/8/2023 | 10/8/2023 | MS Excel | Bản phân công công việc | Hoàn thành |
| 5 | Tìm hiểu yêu cầu khách hàng | 10/8/2023 | 10/8/2023 | MS Word | Bản liệt kê yêu cầu | Hoàn thành |
| 6 | Mô tả yêu cầu | 11/8/2023 | 11/8/2023 | MS Word | Bản mô tả yêu cầu chức năng và phi chức năng | Hoàn thành |
| 7 | Phân tích hệ thống | 12/8/2023 | 12/8/2023 | draw.io | Sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng dữ liệu | Hoàn thành |
| 8 | Thiết kế CSDL | 12/8/2023 | 13/8/2023 | MS Word | Bảng dữ liệu | Hoàn thành |
| 9 | Lập trình | 13/8/2023 | 22/8/2023 | Vscode  Intellij |  | Hoàn thành |
| 10 | Kiểm thử và sửa lỗi | 23/8/2023 | 25/8/2023 |  |  | Chưa hoàn thành |
| 11 | Bàn giao sản phẩm | 25/8/2023 | 25/8/2023 |  |  | Chưa hoàn thành |

## **Khảo sát hệ thống**

Bài toán đặt ra:

Website Bookhub hiện tại chưa đáp ứng được về mặt giao diện, thẩm mỹ, tính tiện dụng và các chức năng do người sử dụng đưa ra.

Mục tiêu chính là xây dựng một cộng đồng nơi người dùng có thể khám phá những cuốn sách mới, nhận đề xuất và kết nối với những người đọc khác.

Nguồn tham khảo: Dựa trên nội dung có sẵn trên web hiện tại.